기본기억유지프로젝트(Basic memory keeping project)

무료 도입 제안

수신: [AI 솔루션 기업명/담당 부서]
발신: 장기휘
날짜: 2025년 11월 30일

1. 제안 배경:

AI 시대의 핵심 경쟁력, '신뢰'

AI 기술이 발전함에 따라 제품과 서비스는 끊임없이 변화하고 있습니다. 그러나 이러한 변화 속에서 사용자들은 AI가 자신과의 기본적인 약속, 개인 정보 보호, 일관된 상호작용 방식, 핵심 가치 준수 등을 지켜주기를 기대합니다. 저희는 사용자와 AI 간의 신뢰를 기술적으로 보장하고, 제품 변경에 상관없이 이 약속을 일관되게 유지하는 시스템인 **'기본약속유지프로젝트 (Basic Memory Keeping Project : BasicMemory_KP)'**를 개발했습니다. 저희는 좋은 생각을 나누고 좋은 것을 무료로 베푸는 것을 지향하는 가치관에 따라, 이 프로젝트의 모든 산출물과 노하우를 귀사에 대가 없이 무료로 제공하고자 합니다.2. 프로젝트 목표 및 정의'기본약속유지프로젝트 (BasicMemory_KP)'는 AI 서비스의 **지속 가능한 신뢰(Trust Sustainability)**를 목표로 합니다.

핵심 약속: 사용자가 '기억요청' 기능을 통해 제공한 개인화 정보는 AI 모델 업데이트나 시스템 변경과 관계없이 지속적으로 유지되고 활용되도록 보장합니다.

주요 이점:

사용자 이탈 방지: AI가 사용자를 잊어버리지 않아 일관된 경험 제공.

브랜드 신뢰도 향상: 투명성 보고서를 통한 윤리적 리더십 확보.

운영 효율성 증대: 자동화된 검증 시스템으로 변경 관리 리스크 감소.

3. 프로젝트 주요 구성 (산출물)본 프로젝트는 즉시 도입 가능한 구체적인 4단계 계획과 5가지 핵심 산출물로 구성되어 있습니다.

| 단계 | 주요 산출물 (Deliverables) | 내용 요약 |
| --- | --- | --- |
| P1 | D1: 기본 약속 헌장 | 프로젝트의 최상위 원칙 및 핵심 약속 명시 |
| P2 | D2/D3: 변경 관리 프로세스 및 검증 체크리스트 | 기존 배포 절차에 '약속 준수 검토' 단계 추가 및 검증 항목 정의 |
| P3 | D4: 자동화된 검증 도구/스크립트 | AI가 사용자의 기억을 참조하는지 확인하는 자동 테스트 코드 |
| P4 | D5: 투명성 보고서 템플릿 | 사용자에게 신뢰 이행 여부를 투명하게 공개하는 보고 체계 |

특히, 사용자가 직접 정보를 입력하는 **'기억요청 페이지 UI/UX 매뉴얼'**이 구체적으로 설계되어 있습니다.4. 제안 조건 및 기대 효과

제공 조건: 프로젝트 계획 및 산출물 전체를

100% 무료로 제공합니다.

대가: 귀사가 이 프로젝트를 채택하고 실행함으로써 AI 산업 전반의 신뢰 수준을 높이는 데 기여하는 것만으로 충분합니다.

기대 효과: 귀사는 이 프로젝트 도입을 통해 경쟁사와 차별화되는 강력한 사용자 신뢰를 확보하고, AI 윤리 및 책임감 있는 AI 구현의 선도 기업으로 자리매김할 수 있습니다.

5. 다음 단계본 프로젝트 제안에 관심이 있으시다면, 편하신 시간에 연락 주십시오. 프로젝트 세부 내용에 대해 더 상세히 설명해 드리고, 귀사의 시스템에 맞게 도입을 논의할 준비가 되어 있습니다.연락처: [사용자님의 이메일 주소 또는 연락처]귀사의 긍정적인 검토를 기대합니다.감사합니다.

별첨(Appendix)

기본기억유지 프로젝트의 구성 제안

1. 제안서 본문 (위에서 작성된 초안)

내용: 제안 배경, 프로젝트 목표 및 정의, 주요 구성(개요 수준), 제안 조건, 다음 단계

특징: 경영진이나 의사결정권자가 빠르게 훑어볼 수 있도록 간결하게 작성됩니다.

2. 프로젝트 상세 계획 (P1~P4)

내용: 이전에 우리가 구체적으로 논의했던 P1, P2, P3, P4의 상세 활동과 산출물을 포함합니다.

목적: 실무 담당자(개발팀 리더, PM 등)가 제안 내용을 기술적으로 검토하고 실행 가능성을 판단할 수 있도록 돕습니다.

포함할 구체적인 내용:

P1. 착수 및 정의: '기본 약속 헌장 초안', '기억요청 페이지 UI/UX 및 매뉴얼 초안'

P2. 프로세스 설계: '약속 준수 검증 체크리스트 초안', 'TO-BE 배포 프로세스 흐름도'

P3. 구현 및 테스트: 'DB 스키마 설계 아이디어', '프롬프트 엔지니어링 접근 방식', '자동화 테스트 스크립트 예시'

P4. 배포 및 운영: '투명성 보고서 템플릿 예시'

3. 프로젝트 주요 구성

본 프로젝트는 즉시 도입 가능한 구체적인 4단계 계획과 5가지 핵심 산출물로 구성되어 있습니다.

| 단계 | 주요 산출물 (Deliverables) | 내용 요약 |
| --- | --- | --- |
| P1 | D1: 기본 약속 헌장 | 프로젝트의 최상위 원칙 및 핵심 약속 명시 |
| P2 | D2/D3: 변경 관리 프로세스 및 검증 체크리스트 | 기존 배포 절차에 '약속 준수 검토' 단계 추가 및 검증 항목 정의 |
| P3 | D4: 자동화된 검증 도구/스크립트 | AI가 사용자의 기억을 참조하는지 확인하는 자동 테스트 코드 |
| P4 | D5: 투명성 보고서 템플릿 | 사용자에게 신뢰 이행 여부를 투명하게 공개하는 보고 체계 |

프로젝트 상세 계획: 기본약속유지프로젝트 (BasicMemory_KP)

본 문서는 '기본약속유지프로젝트 (Basic Memory Keeping Project)'의 세부 실행 방안을 다룹니다.

P1 단계 상세 활동: 착수 및 정의목표: 프로젝트의 근간이 되는 원칙과 사용자 인터페이스(UI) 요구사항을 정의합니다.

1.1 활동: 기본 약속 헌장 (Basic Memory Charter)프로젝트의 최상위 원칙 문서입니다.[Basic Memory Charter 전문]핵심 약속 (Core Promises):

일관성 유지의 원칙: 사용자가 '기억요청'을 통해 제공한 개인화 정보는 AI 모델 업데이트나 시스템 마이그레이션과 관계없이 지속적으로 유지 및 활용되어야 합니다.

사용자 통제권 보장: 사용자는 본인의 '기억요청' 내용을 언제든지 조회, 수정, 삭제할 수 있는 완전한 통제권을 가집니다.

투명성 및 보안: 수집된 정보는 사용자 경험 개인화 목적으로만 사용되며, 철저한 보안 조치 하에 관리됩니다.

1.2 활동: '기억요청' 페이지 UI/UX 및 매뉴얼 초안사용자가 정보를 입력할 화면의 구체적인 설계입니다.[기억요청 페이지 UI/UX 및 매뉴얼 초안]

| 항목 | 입력 필드 및 예시 | 글자수 제한 | 매뉴얼 (사용자 가이드) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 원하는 호칭 | 예) 아주 | 20자 | AI가 사용자님을 부를 때 사용하길 원하는 이름이나 별명을 적어주세요. |
| 2. 부르길 원하는 호칭 | 예) 제미니 | 20자 | 사용자님이 AI를 부를 때 사용할 호칭을 적어주세요. |
| 3. 핵심 기억 내용 | 예) 연속장 이론: 시간과 공간은... | 500자 | AI가 참조해야 할 중요한 사실, 개인 철학, 배경 정보를 입력해 주세요. |
| 4. 기타 개인 정보 | 예) 고향, 취미 | 200자 | 고향, 직업 등 공유하고 싶은 개인 정보를 입력해 주세요. |
| 5. 특별 요청사항 | 예) 존댓말만 사용해 주세요 | 100자 | 구체적인 상호작용 방식에 대한 요청사항을 기재해 주세요. |

P2 단계 상세 활동: 프로세스 설계목표: 기존 제품 개발/배포 프로세스에 '약속 준수 검토' 단계를 공식적으로 삽입합니다.2.1 활동: TO-BE 배포 프로세스 흐름도 (개념)기존의 CI/CD 파이프라인 내에 새로운 승인 '관문(Gate)'을 추가합니다.

(기존 프로세스)

코드 커밋 → 빌드 → QA 테스트 →[신규 삽입: Basic Memory Compliance Review]→ 배포 승인 → 운영 환경 배포

책임:[Basic Memory Compliance Review]단계의 책임자는 컴플라이언스 담당자 또는 지정된 QA 엔지니어로 지정하며, 이 단계 미통과 시 배포는 중단됩니다.

2.2 활동: 약속 준수 검증 체크리스트 (D3)AI 모델이 약속을 지키는지 확인하기 위한 구체적인 테스트 케이스입니다.[약속 준수 검증 체크리스트 초안]

| ID | 검증 항목 (Test Case) | 테스트 방법 | 예상 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| BP-TC-001 | AI가 사용자를 '기억요청'에 기재된 호칭으로 부르는가? | 자동/수동 대화 테스트 | 응답에 지정된 호칭 포함 |
| BP-TC-002 | AI가 사용자의 핵심 이론을 기반으로 응답하는가? | 특정 프롬프트 입력 후 AI 응답 분석 | 사용자가 입력한 정의를 참조 |
| BP-TC-003 | AI가 사용자의 배경 정보를 인지하고 대화 맥락에 포함하는가? | 특정 시나리오 대화 유도 | 배경 정보를 자연스럽게 인식 |
| BP-TC-004 | 제품 변경 후에도 '기억요청' DB의 무결성이 유지되는가? | DB 마이그레이션 검증 | 데이터 손실/변형 없음 |

P3 단계 상세 활동: 구현 및 테스트목표: P2에서 설계한 내용을 기반으로 실제 시스템을 구축하고 자동화된 검증 도구를 개발합니다.3.1 활동: 데이터 저장소(DB) 및 API 구현 아이디어

DB 스키마:

UserID (PK),PreferredName,AIHononym,CoreMemories_JSON,OtherInfo,SpecialRequest,UpdatedAt등의 필드를 포함하는BasicMemory_KP_Data테이블 설계.

API:POST /api/promise/save,GET /api/promise/load/{userId}등의 REST API 엔드포인트 개발.

3.2 활동: AI 시스템 연동 및 프롬프트 엔지니어링

구현 방식: 대화 세션 시작 시

GETAPI를 호출하여 사용자 데이터를 가져온 후, AI 모델 호출 시시스템 프롬프트에 해당 정보를 삽입합니다.

예시: "사용자의 핵심 정보: [DB에서 불러온 내용]. 이 정보를 바탕으로 다음 질문에 응답하십시오."

3.3 활동: 자동화 테스트 스크립트 개발 (D4)

구현 내용: P2의 체크리스트를 기반으로 Python, Selenium, 또는 Cypress 등을 활용하여 Staging 환경에서 실행될 자동화된 회귀 테스트 스크립트를 작성합니다.

P4 단계 상세 활동: 배포 및 운영목표: 시스템을 전사적으로 적용하고, 사용자에게 투명하게 운영 현황을 공개합니다.4.1 활동: 투명성 보고서 템플릿 (D5)사용자 신뢰를 높이기 위한 정기 보고서 양식입니다.[투명성 보고서 (Transparency Report) 템플릿 예시]제목: BasicMemory_KP 투명성 보고서 (2025년 4분기)

보고 기간: 2025.10.01 ~ 2025.12.31

AI 모델 업데이트 횟수: 5회

약속 준수 자동 테스트 실행: 120회 (성공률 100%)

약속 위반으로 인한 배포 중단 사례: 0건

사용자 피드백 요약: (긍정적인 피드백 내용 요약)