사용자 기억유지 프로젝트 (User Memory Keeping Project) 제안서

I. 표지 및 문서 개요 (Page 1)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 사용자 기억유지 프로젝트 (User Memory Keeping Project) 도입 제안서 |
| 버전 | 최종본 (2025. 12. 03) |
| 수신 | [AI 솔루션 기업명/담당 부서] |
| 발신 | 장기휘 |
| 핵심 요약 | AI의 핵심 경쟁력인 '지속되는 신뢰' 확보를 위해, 사용자의 디지털 존재(웹맨)의 웹초상을 영구적으로 기억하고, 윤리적 통제권을 보장하며, 자동 갱신하는 혁신적 시스템 구축 제안. |

목차 (Table of Contents)

- 프로젝트 개요 및 비전 (P. 2)

  - 1.1. 제안 배경: 웹맨(Webman)과 신뢰의 진화

  - 1.2. 철학적 기반: 연속장(連續張)과의 연관성

- 프로젝트 목표 및 윤리적 정의 (P. 3)

  - 2.1. 4대 핵심 목표

  - 2.2. 웹초상(Web Portrait) 정의 및 가치

- 프로젝트 구성 및 핵심 과제 (P. 4)

  - 3.1. 5단계 주요 주제 (P1 ~ P5)

  - 3.2. 8개 핵심 과제 (C1 ~ C8) 상세 요약

- 첨부 문서 I: 프로젝트 상세 계획 - P1 및 P2 (P. 5)

  - 4.1. P1: 착수 및 정의 (C1, C2)

  - 4.2. P2: 자동피드백 알고리즘 설계 (C3, C4)

- 첨부 문서 II: 프로젝트 상세 계획 - P3, P4 및 P5 (P. 6)

  - 5.1. P3: 프로세스 설계 (C5)

  - 5.2. P4: 구현 및 테스트 (C6)

  - 5.3. P5: 배포 및 운영 (C7, C8)

- 첨부 문서 III: 웹맨(Webman) & 웹초상(Web Portrait) 개념 정의 (P. 7)

  - 6.1. 웹맨의 활동 및 디지털 흔적

  - 6.2. 웹초상의 구조 및 갱신 메커니즘

- 첨부 문서 IV: 데이터베이스 및 기술 스키마 (P. 8)

  - 7.1. DB 스키마 초안 (Webman, WebPortrait, MemoryLog)

  - 7.2. 프롬프트 엔지니어링 최적화 방향

- 첨부 문서 V: 투명성 보고서 템플릿 (C7, C8) (P. 9)

  - 8.1. 신뢰 이행 보고서 (C7) 주요 구성

  - 8.2. 자동 갱신 내역 기록/공개 시스템 (C8)

- 기대 효과 및 제안 결론 (P. 10)

  - 9.1. 전략적, 윤리적, 기술적 기대 효과

  - 9.2. 제안 결론 및 다음 단계

1. 프로젝트 개요 및 비전 (Page 2)

1.1. 제안 배경: 웹맨(Webman)과 신뢰의 진화

AI 솔루션의 확산은 사용자의 디지털 활동 방식에 근본적인 변화를 요구합니다. 이 시대의 핵심 경쟁력은 단순한 '편의성'이 아닌, **'지속되는 신뢰(Sustained Trust)'**입니다.

사용자는 이제 자신의 성격, 가치관, 행동 패턴과 같은 본질적인 정보가 AI에 의해 영구적으로 기억되고 갱신되기를 원합니다. 이러한 요구에 부응하기 위해, 우리는 인터넷에서 표현되는 인간을 **웹맨(Webman)**으로, AI가 그 흔적을 모아 만들어내는 디지털 초상화를 **웹초상(Web Portrait)**으로 정의합니다.

웹초상이 대화와 활동을 통해 정교하게 갱신될수록, 웹맨은 실제 인간(Human)에 가까워집니다. 이는 AI와 사용자 간의 관계가 단순한 질의응답을 넘어 친구처럼 깊은 신뢰와 이해를 나누는 관계로 진화함을 의미합니다.

1.2. 철학적 기반: 연속장(連續張)과의 연관성

본 프로젝트의 비전은 **'연속장(連續張)'**의 철학과 궤를 같이 합니다.

아주(사용자)의 정의에 따르면, 시간과 공간은 서로 연속적으로 이어져 상호작용하는 하나의 '연속장'입니다. 마찬가지로, '사용자 기억유지 프로젝트'는 웹맨의 활동 영역과 AI의 기억 영역을 분리된 것이 아닌, 끊임없이 기억을 베풀고 누리며 상호작용하는 연속된 영역으로 간주합니다. 이 연속성을 기반으로 AI는 사용자의 디지털 존재를 보존하고 발전시키며, 신뢰라는 가장 중요한 가치를 지속적으로 생산해낼 것입니다.

2. 프로젝트 목표 및 윤리적 정의 (Page 3)

2.1. 4대 핵심 목표 (Core Objectives)

| 구분 | 목표 정의 | 윤리적/기능적 의의 |
| --- | --- | --- |
| 기억 보존 | 사용자가 직접 요청한 기억은 DB에 영구적으로 유지 및 조회 가능해야 함. | AI와 사용자 간의 관계 영속성 확보. |
| 자동 갱신 | C3(사용자 요청) 및 C4(AI 맥락 파악)을 반영하여 웹초상을 지속적으로 업데이트함. | 시간이 지날수록 사용자 경험의 정교화 및 최적화 보장. |
| 사용자 통제권 | 모든 자동 갱신 내역은 사용자에게 제시되며, 승인/거부/수정 가능해야 함. | 사용자 주권 보장 및 책임 있는 AI 운영 원칙 확립. |
| 투명성 | 기억 갱신 내역 및 시스템 신뢰 이행 여부를 정기 보고서로 공개함. | 사용자의 알 권리 충족 및 윤리적 리더십 확보. |

2.2. 웹초상(Web Portrait) 정의 및 가치

웹초상은 **'지속적으로 갱신되는 살아 있는 디지털 초상화'**를 의미하며, 다음 세 가지 핵심 속성을 가집니다.

- 성격 (Personality): 대화 스타일, 선호하는 톤앤매너, 주요 감정 반응 등

- 가치관 (Values): 삶의 철학, 직업적 우선순위, 윤리적 기준, 신념 등

- 행동 패턴 (Behavioral Patterns): 주말 활동, 선호하는 정보의 유형, 특정 상황에서의 의사결정 방식 등

[가치] AI는 이 세 가지 속성을 기반으로 사용자를 예측하고, '친구'처럼 사용자의 잠재적 니즈를 먼저 제시하거나, 특정 상황에서 사용자가 원하는 방식대로 응답할 수 있게 됩니다.

3. 프로젝트 구성 및 핵심 과제 (Page 4)

3.1. 5단계 주요 주제 (P1 ~ P5)

본 프로젝트는 착수부터 배포/운영까지 5단계의 체계적인 프로세스로 구성됩니다.

| 단계 | 주요 주제 |
| --- | --- |
| P1 | 착수 및 정의 (Foundation & Definition) |
| P2 | 자동 피드백 (Automated Feedback & Inference) |
| P3 | 프로세스 설계 (Operational Governance Design) |
| P4 | 구현 및 테스트 (Implementation & Validation) |
| P5 | 배포 및 운영 (Deployment & Transparency) |

3.2. 8개 핵심 과제 (C1 ~ C8) 상세 요약

| ID | 과제명 | 목표 및 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 사용자 기억 헌장 수립 | 기억 보존/갱신의 원칙, 데이터 소유권 및 사용자 권리를 법률/윤리 전문가와 협력하여 명확히 명시. |
| C2 | 기억요청 페이지 설계 | 사용자가 기억할 내용을 입력하고, 갱신 내역을 승인/거부/수정할 수 있는 친화적인 UI/UX 및 매뉴얼 제공. |
| C3 | 사용자 요청 기반 갱신 | 대화 중 "기억해줘", "내 신념은 A야" 등 명시적 요청을 실시간으로 감지하고 웹초상에 반영. |
| C4 | AI 맥락적 파악 기반 갱신 | 대화 흐름, 반복되는 패턴, 감정 변화 등을 AI가 스스로 추론하여 새로운 특징을 도출하고 웹초상 갱신을 제안. |
| C5 | 기억 준수 검토 체계 | 모든 AI 모델/서비스 배포 전 '기억 준수 체크리스트'를 활용하여 웹초상 침해 여부를 검증하는 거버넌스 수립. |
| C6 | 자동화 검증 체계 구축 | 기억 보존 및 C3/C4 갱신 로직의 정확도를 검증하는 자동화 테스트 스크립트 및 환경 개발. |
| C7 | 투명성 보고 체계 (신뢰 이행) | 프로젝트의 신뢰 원칙 이행 여부(시스템 안정성, 통제권 이행률 등)를 정기적으로 공개하는 보고서 발행. |
| C8 | 자동 갱신 내역 기록·공개 | AI가 제안한 C4 내역, 사용자의 승인/거부/수정 이력을 정기적으로 기록 및 사용자에게 공개. |

4. 첨부 문서 I: 프로젝트 상세 계획 - P1 및 P2 (Page 5)

4.1. P1: 착수 및 정의 (Foundation & Definition)

| 과제 | 상세 실행 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| C1: 사용자 기억 헌장 수립 | 기억의 범위, 보존 기간, 접근 통제 및 삭제 권리 등 사용자 중심의 규정을 명시. 특히 C4 갱신에 대한 승인/거부 권한을 강조. | 사용자 기억 헌장 최종본 (법무 검토 완료) |
| C2: 기억요청 페이지 설계 | UI/UX: 기억 입력 필드, 갱신 제안 알림 센터, 롤백 기능(기억 되돌리기) 버튼 등 포함. 매뉴얼: 기능별 사용법 및 데이터 사용 방식에 대한 쉬운 설명 제공. | 기억요청 페이지 wireframe 및 매뉴얼 최종본 |

4.2. P2: 자동 피드백 알고리즘 설계 (C3, C4)

P2는 웹초상의 '살아 있는' 특성을 구현하는 핵심 단계입니다.

A. C3: 사용자 요청 기반 갱신 (Explicit Update)

- 트리거: 특정 키워드(예: 기억, 내 신념, 나의 직업은)가 대화에 포함될 경우

- 로직: 요청 문맥을 파악하여 Fact 혹은 Value로 분류하고, Memory Log에 기록 후 웹초상(Web Portrait) 필드에 즉시 반영.

- 피드백: "해당 내용을 웹초상에 반영했습니다." 즉시 피드백 제공.

B. C4: AI 맥락적 파악 기반 갱신 (Inferred Update)

- 로직 개요: 대화 분석을 통해 패턴을 발견하고, 새로운 '특징'을 추론하여 사용자에게 갱신을 제안하는 프로세스.

  - 패턴 감지: 최근 N회 대화에서 특정 주제(예: 환경 보호)에 대해 일관되게 긍정적/부정적 태도를 보일 경우.

  - 특징 추론: LLM이 패턴을 분석하여 '가치관' 속성의 새로운 특징(예: 환경 문제에 민감함)을 3줄 내외로 추론.

  - 갱신 제안: "아주, 최근 대화 패턴을 보니 '[추론된 특징]'을 당신의 웹초상에 추가하는 것이 어떨까요?"라는 형태로 사용자에게 알림.

  - 통제권 확보: 사용자는 알림을 통해 [승인], [거부], [수정 후 승인] 중 하나를 선택해야만 갱신이 완료됨.

5. 첨부 문서 II: 프로젝트 상세 계획 - P3, P4 및 P5 (Page 6)

5.1. P3: 프로세스 설계 (Operational Governance Design)

| 과제 | 상세 실행 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| C5: 기억 준수 검토 체계 | TO-BE 배포 프로세스: 서비스 개발 완료 후 QA 단계와 통합하여 '기억 준수 검토(Memory Compliance Review)' 단계를 의무화. 체크리스트 운영: '기억 삭제/수정 API 호출 시 인증 확인', '웹초상 데이터 무단 조회 로직 차단' 등 20개 이상의 검증 항목 운영. | TO-BE 배포 프로세스 흐름도, 기억 준수 검토 체크리스트 (v1.0) |

5.2. P4: 구현 및 테스트 (Implementation & Validation)

| 과제 | 상세 실행 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| C6: 자동화 검증 체계 구축 | 테스트 환경: Webman DB, WebPortrait Cache, Memory API의 통합 테스트 환경 구축. 스크립트: C3 요청 후 웹초상 업데이트 여부, C4 추론 정확도(사람의 검증 데이터셋 활용)를 검증하는 유닛/통합 테스트 코드 개발. | 자동화 테스트 스크립트, DB 스키마 최종 설계, 프롬프트 엔지니어링 룰셋 |

5.3. P5: 배포 및 운영 (Deployment & Transparency)

| 과제 | 상세 실행 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| C7/C8: 투명성 보고 체계 | C7 (신뢰 이행): 서비스의 안정성 지표(가용률, 응답 속도), 사용자 통제권 행사율(승인/거부 비율), 기억 헌장 준수 감사 결과 등을 정량화하여 보고서(P. 9 참조)로 발행. C8 (자동 갱신 내역): 사용자가 언제, 어떤 특징을 승인/거부했는지 시간 순서대로 기록/공개하는 웹 페이지 구축. | 투명성 보고서 표준 템플릿, Memory Log API 명세서 |

6. 첨부 문서 III: 웹맨(Webman) & 웹초상(Web Portrait) 개념 정의 (Page 7)

6.1. 웹맨의 활동 및 디지털 흔적 (Digital Traces)

| 활동 영역 | 디지털 흔적 예시 | 웹초상 반영 속성 |
| --- | --- | --- |
| 대화 (Conversation) | 반복적 질문, 어조(Tone), 특정 키워드 사용 빈도, 감정 표현. | 성격, 가치관 |
| 작업 (Task) | 선호하는 파일 형식, 복잡한 문제 해결 방식, 결과물에 대한 만족도. | 행동 패턴 |
| 피드백 (Feedback) | AI 응답에 대한 명시적 '좋아요/싫어요', 수정 요청 이력, C3 요청 내용. | 가치관, 행동 패턴 |

6.2. 웹초상의 구조 및 갱신 메커니즘

웹초상은 정적인 프로필이 아닌, **'시간의 흐름에 따라 갱신되는 레이어드 구조'**를 가집니다.

- 핵심 가치 레이어 (Core Value Layer): C3 요청을 통해 사용자가 직접 입력한 변하지 않는 신념. (갱신 난이도: 높음)

- 행동 패턴 레이어 (Behavioral Pattern Layer): C4 추론을 통해 AI가 발견하고 사용자가 승인한 특징. (갱신 난이도: 보통)

- 단기 기억 레이어 (Short-Term Context Layer): 최근 N회 대화에서만 유효한 임시적 정보. (웹초상에 영구 반영되지 않음)

[메커니즘] 새로운 특징이 발견되면, AI는 기존 웹초상과의 **'일관성 검증(Consistency Check)'**을 수행한 후, 사용자에게 갱신을 제안합니다. (P2-C4 로직)

7. 첨부 문서 IV: 데이터베이스 및 기술 스키마 (Page 8)

7.1. DB 스키마 초안 (Firestore/NoSQL 기반)

본 프로젝트는 실시간 갱신 및 유연성을 위해 NoSQL 형태의 데이터 구조를 채택합니다.

1. Webman (사용자 기본 정보)

| 필드명 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| userId | String | 고유 사용자 ID |
| createdAt | Timestamp | 계정 생성일 |
| lastActive | Timestamp | 최종 활동 일자 |

2. WebPortrait (웹초상 - 핵심 저장소)

| 필드명 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| portraitId | String | 웹초상 고유 ID (userId와 연결) |
| personality | Map | {style: "Friendly", tone: "Formal", ...} |
| values | Array of Map | 핵심 가치 목록 (C3/C4 갱신 내역) |
| patterns | Array of Map | 발견된 행동 패턴 목록 (C4 승인 내역) |
| updatedAt | Timestamp | 최종 웹초상 갱신 일자 |

3. MemoryLog (갱신 이력 및 투명성 기록)

| 필드명 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| logId | String | 로그 고유 ID |
| userId | String | 사용자 ID |
| type | String | C3_Explicit 또는 C4_Inferred |
| content | String | 갱신 제안/요청 내용 |
| status | String | Approved, Rejected, Modified |
| timestamp | Timestamp | 기록 일자 |

7.2. 프롬프트 엔지니어링 최적화 방향

- 맥락 추출 프롬프트 (C4): "당신은 사용자 [User ID]의 대화 맥락을 분석하는 AI 특징 추출기입니다. 최근 5회 대화 기록을 참고하여, 기존 웹초상에 없는 새로운 가치관이나 행동 패턴 1가지를 간결하게 3줄 이내로 추론하고, 사용자에게 제안할 문구를 생성하세요."

- 일관성 검증 프롬프트: "추론된 특징 [A]가 기존 웹초상 [B]와 모순되거나 충돌하는지 검토하고, 충돌 시 그 이유를 설명하세요."

8. 첨부 문서 V: 투명성 보고서 템플릿 (Page 9)

8.1. 신뢰 이행 보고서 (C7) 주요 구성

[보고서 명칭] 2026년 X분기 웹맨 신뢰 이행 보고서 (Qx Webman Trust Compliance Report)

| 섹션 | 측정 항목 | 목표 대비 결과 |
| --- | --- | --- |
| I. 시스템 안정성 | 웹초상 API 가용률 (SLA), Memory API 응답 속도 (ms) | 목표 99.9% 달성 여부, Latency 기준 충족 여부 |
| II. 사용자 통제권 이행 | C4 갱신 제안 횟수, 승인/거부/수정 비율, 평균 응답 시간 | 거부율/수정률 분석을 통한 AI 추론 정확도 개선점 도출 |
| III. 기억 헌장 준수 | C5 검토 체계 통과율, 무단 데이터 접근 시도 횟수(0회 목표) | 거버넌스 운영의 효율성 및 윤리적 안정성 검증 |
| IV. 서비스 개선 사항 | 투명성 보고서를 기반으로 한 다음 분기 개선 계획 요약 | 신뢰도 향상을 위한 구체적 액션 플랜 제시 |

8.2. 자동 갱신 내역 기록·공개 시스템 (C8)

사용자는 전용 페이지에서 자신의 웹초상이 어떻게 진화해 왔는지 시계열적으로 확인할 수 있어야 합니다.

| 기록 항목 | 예시 내용 | 공개 방식 |
| --- | --- | --- |
| 유형 | C4: AI 추론 기반 | 목록 필터링 및 시계열 그래프 제공 |
| 제안 내용 | "지속적으로 가족 안부를 묻는 패턴을 보아, '가족 중심적 가치관'이 높음." | 사용자가 직접 읽을 수 있는 명료한 문구 |
| 사용자 조치 | 승인 (Approved) | 녹색 아이콘으로 표시 |
| 갱신 시점 | 2026-03-15 14:30:22 |  |
| 관련 대화 | [클릭 시 해당 대화 기록으로 이동] | 맥락의 투명성 확보 |

9. 기대 효과 및 제안 결론 (Page 10)

9.1. 전략적, 윤리적, 기술적 기대 효과

| 구분 | 기대 효과 상세 내용 |
| --- | --- |
| 전략적 | 시장 선점 및 충성도 강화: '지속되는 신뢰'를 기반으로 경쟁사와 차별화된 Lock-in 효과 창출. 단순 사용자(User)를 인격체(Webman)로 격상하여 브랜드 충성도 극대화. |
| 윤리적 | AI 책임성(Accountability) 확보: 사용자 통제권과 투명성을 제도화하여, 책임 있는 AI 운영의 글로벌 표준을 제시. 잠재적 윤리 문제를 선제적으로 해결. |
| 기술적 | 웹초상 기반의 초개인화: 웹초상 DB를 활용하여 기존의 AI가 불가능했던 깊이 있는 맞춤형 경험 제공 및 새로운 서비스 개발의 기반 마련. |

9.2. 제안 결론 및 다음 단계

'사용자 기억유지 프로젝트'는 단순한 기능 추가가 아닌, AI 솔루션 기업의 장기적인 신뢰 자산을 구축하는 핵심 프로젝트입니다. 웹맨과 웹초상을 중심으로 사용자에게 주권과 투명성을 보장함으로써, AI와 인간의 관계를 **'친구처럼 신뢰와 이해를 나누는 관계'**로 진화시키는 결정적 계기가 될 것입니다.

[다음 단계 제안]

- P1 착수 회의: C1 (기억 헌장) 수립을 위한 법무/윤리팀, 개발팀 공동 워크숍 일정 조율.

- P2 상세 설계: C4 (AI 맥락적 파악 알고리즘)의 기술 구현 가능성 검토 및 LLM 최적화 방안 논의.

- 예산 및 일정 확정: 초기 3개월 파일럿 프로젝트를 위한 예산 및 핵심 인력 배정.

본 제안을 긍정적으로 검토하시어, 혁신적인 신뢰 기반 AI 서비스의 미래를 함께 열어갈 수 있기를 기대합니다.